## Slide 1
数字化转型季度复盘（管理层汇报） · 封面
Visual Document OS #1/9
数字化转型季度复盘
Q1 Management Review · Internal
汇报团队：经营 + 平台联合办公室

## Slide 2
数字化转型季度复盘（管理层汇报） · 议程
Visual Document OS #2/9
1) 经营目标达成与结构变化 2) 平台稳定性与客户体验 3) 转型项目推进与风险 4) 下季度决策请求

## Slide 3
数字化转型季度复盘（管理层汇报） · 管理层摘要
Visual Document OS #3/9
核心结论： - 收入、利润、订单规模三项核心指标连续三月上行。 - 平台 SLA 稳定在 99.95% 以上，错误QPS持续下降。 - 转型项目推进整体受控，但客户旅程改造风险需重点跟进。 建议： - 下季度继续加大链路治理与发布门禁投入。 - 针对 SMB 客户建立体验修复专项，降低流失风险。

## Slide 4
数字化转型季度复盘（管理层汇报） · 经营增长（图表 + 总结左右布局）
Visual Document OS #4/9
Chart: 收入趋势（分渠道）
| Jan | Feb | Mar
直销 | 1820 | 1905 | 2010
线上 | 1460 | 1530 | 1660
经营洞察： 1) 直销与线上双轮驱动，线上订单规模增速更快。 2) 渠道结构优化拉动利润率改善。 3) 可继续扩大高ROI渠道预算占比。

## Slide 5
数字化转型季度复盘（管理层汇报） · 利润与订单（图表 + 总结上下布局）
Visual Document OS #5/9
Chart: 利润趋势（分渠道）
| Jan | Feb | Mar
直销 | 540 | 578 | 624
线上 | 430 | 455 | 492
结论： - 两条渠道利润贡献均改善，线上效率提升最明显。 - 订单规模上行与利润改善保持一致，增长质量较高。

## Slide 6
数字化转型季度复盘（管理层汇报） · 稳定性与体验
Visual Document OS #6/9
Chart: SLA 与错误QPS
| W1 | W2 | W3 | W4
sla_pct | 99.95 | 99.96 | 99.97 | 99.98
err_qps | 62 | 55 | 49 | 41
Chart: P95 时延（ms）
| W1 | W2 | W3 | W4
p95_ms | 83 | 80 | 77 | 74
稳定性结果：异常波动频次下降，关键链路体验改善。下一步重点压降低峰抖动与尾时延。

## Slide 7
数字化转型季度复盘（管理层汇报） · 转型项目推进与风险
Visual Document OS #7/9
Chart: 项目推进度
| 链路治理2.0 | 告警降噪 | 发布门禁 | 成本优化 | 客户旅程改造
progress | 92 | 84 | 76 | 68 | 57
Chart: 风险评分
| 链路治理2.0 | 告警降噪 | 发布门禁 | 成本优化 | 客户旅程改造
risk | 36 | 42 | 48 | 39 | 53
重点事项：客户旅程改造风险偏高，需建立跨团队里程碑与验收机制，防止项目拖期。

## Slide 8
数字化转型季度复盘（管理层汇报） · 多图表类型视角
Visual Document OS #8/9
Chart: 时延 vs 错误QPS
| 83.0 | 80.0 | 77.0 | 74.0
err_qps | 62 | 55 | 49 | 41
Chart: 项目风险雷达
| 链路治理2.0 | 告警降噪 | 发布门禁 | 成本优化 | 客户旅程改造
risk | 36 | 42 | 48 | 39 | 53
Chart: 项目推进结构树图
| 链路治理2.0 | 告警降噪 | 发布门禁 | 成本优化 | 客户旅程改造
progress | 92 | 84 | 76 | 68 | 57
Chart: SLA 指针
| value | rest
gauge | 99.965 | 0.035
Chart: custom(optionPatch->bar)
| 链路治理2.0 | 告警降噪 | 发布门禁 | 成本优化 | 客户旅程改造
risk | 36 | 42 | 48 | 39 | 53

## Slide 9
数字化转型季度复盘（管理层汇报） · 决策请求
Visual Document OS #9/9
决策请求： 1) 批准下季度链路治理与发布门禁专项预算。 2) 确认“重复故障压降”作为集团级质量目标。 3) 同意对 SMB 客群启动体验修复与续费提升专项。